|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, afortunadamente la planificación fue acertada y logramos cumplir con las actividades dentro de los márgenes establecidos. El equipo mantuvo el ritmo de trabajo esperado sin acumular retrasos. Factores que facilitaron: - La claridad de los requerimientos desde el comienzo. - La experiencia previa del equipo con las tecnologías seleccionadas. - Las reuniones de sincronización semanales. - Una asignación de tareas bien definida. - Un uso ordenado de las herramientas de control de versiones (Git). Factores que dificultaron: - El proceso de optimización de la base de datos consumió más tiempo del presupuestado. - La implementación de la seguridad resultó ser más compleja de lo que estimamos inicialmente. - La coordinación del desarrollo en paralelo exigió una comunicación constante. - La curva de aprendizaje asociada a ciertas tecnologías específicas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Estrategias implementadas: - Para optimización de BD: Se realizaron sesiones colaborativas para revisar el modelo Entidad-Relación. - Para seguridad: Se le dio prioridad crítica a esta tarea y se aplicaron revisiones de código específicas para esos componentes. - Para desarrollo paralelo: Se mantuvo una documentación clara de las APIs y se comunicaron los cambios de forma inmediata. - Para calidad de código: Se usaron herramientas de linting (ESLint, Prettier), se hicieron code reviews obligatorios y se mantuvo la documentación al día.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Fortalezas destacables: - Se alcanzaron todos los objetivos específicos del proyecto. - El código resultante es limpio y está debidamente documentado. - La arquitectura se implementó correctamente y es escalable. - Se logró un sistema de seguridad robusto. - La documentación técnica generada es muy completa. Aspectos para mejorar: - El testing automatizado pudo haberse implementado desde una etapa más temprana. - El registro de las decisiones técnicas podría ser más detallado. - Haber puesto más énfasis en la optimización del rendimiento desde el diseño inicial. - Podríamos haber dedicado más tiempo al análisis de los casos de uso. - Mejorar la comunicación interna del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Preguntas para el docente: - ¿Considera que la seguridad implementada cumple con los estándares actuales de la industria? - ¿Qué recomendaciones nos daría para la escalabilidad si el sistema crece a miles de usuarios? - ¿Recomienda tener el testing automatizado implementado antes de mover a producción? - ¿Cómo evalúa nuestro trabajo en equipo y el cumplimiento de las metas? Dudas del equipo: - La estrategia de despliegue al ambiente de producción. - El plan de actualización y mantenimiento del sistema a largo plazo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No. La distribución actual de responsabilidades fue muy efectiva: - Salvador: Backend, Frontend, Base de Datos y Arquitectura. - Diego: Diseño y Refactorizaciones. - Sebastián: Frontend y Diseño UI/UX. Nuevas actividades identificadas: - Elaborar la documentación para el mantenimiento futuro. - Analizar los costos de alojamiento en la nube. - Desarrollar un plan de escalabilidad para un aumento de usuarios.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Hubo una colaboración muy efectiva, a pesar de estar desarrollando en paralelo. - Las competencias de cada uno se complementaron bien. - Tuvimos agilidad para resolver los conflictos que surgieron. Aspectos para mejorar: - Documentar mejor las decisiones técnicas en el momento en que se toman. - Realizar reuniones más estructuradas, definiendo agendas previamente. - Ser más claros con la delegación de tareas desde el inicio. - Lograr un mejor balance entre el trabajo individual y el colaborativo.