Evaluación Formativa Fase 2

Nombre: Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 7 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 80 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 40 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 10 | 10 |
|  |  | 5. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 2.4, el/la docente deberá revisar si el Informe de Avance del Proyecto APT entregado cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. La evaluación se realiza en la séptima semana de la asignatura y se lleva a cabo de manera grupal (2 o 3 integrantes) en el taller de proyectos. Tu informe debe contener: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar de manera formativa el informe de avance de tu proyecto APT. A partir de esta evaluación, el/la docente te retroalimentará sobre cómo mejorar tu proyecto para que puedas identificar las fortalezas y aspectos por mejorar, con el fin de ajustarlo para la entrega del informe final del Proyecto APT.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará, pero no los justifica. | No incluye ajustes ni justifica por qué mantiene su plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 40 |
| 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 5 Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

INFORME DE AVANCE - FASE 2 FORMATIVA

PROYECTO CARTRACK

Estudiantes: Salvador Bravo | Diego De la Sotta | Sebastian Mena

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Fecha: 08-10-2025

ABSTRACT

English Version

This report details CarTrack project progress up to week 7. We successfully completed the requirements analysis (weeks 1-4) and the system design phase (weeks 5-7). Key achievements include a refined database architecture and comprehensive UI mockups. Preparations for the implementation phase are now finalized, with the initial development environment configured. Adjustments made include database normalization and initiating parallel frontend-backend development to optimize team resources.

Versión Español

Este informe detalla el progreso del proyecto CarTrack hasta la semana 7. Completamos exitosamente el análisis de requerimientos (semanas 1-4) y la fase de diseño del sistema (semanas 5-7). Los logros clave incluyen una arquitectura de base de datos refinada y mockups de interfaz de usuario completos. Las preparaciones para la fase de implementación están finalizadas, con el entorno de desarrollo inicial configurado. Los ajustes realizados incluyen la normalización de la base de datos y el inicio del desarrollo paralelo frontend-backend para optimizar los recursos del equipo.

1. AJUSTES REALIZADOS

Ajuste 1: Optimización y Normalización de Base de Datos

- Problema original: Tablas con demasiados atributos genéricos, lo que podía comprometer rendimiento y escalabilidad.

- Solución implementada: Añadir más tablas y refinar la estructura de la base de datos (normalización) para una gestión más eficiente y un mejor diseño.

- Justificación: Recomendación docente para mejorar el diseño. PostgreSQL permite esta flexibilidad, mejorando rendimiento y manteniendo la integridad de los datos.

Ajuste 2: Desarrollo Paralelo Frontend-Backend

- Problema original: Cronograma secuencial (primero backend, luego frontend) con riesgo de acumular retrasos.

- Solución implementada: Modificar la planificación para un desarrollo concurrente: un subgrupo enfocado en backend, otro en frontend, con sincronizaciones regulares.

- Justificación: Aprovechar las competencias complementarias del equipo y optimizar el tiempo de trabajo, como sugirió el docente.

Ajuste 3: Actualización de Librería de Componentes

- Problema original: En un principio se había definido la utilización de la librería de componentes de Tailwind CSS, debido a una investigación y a pruebas, se llegó a la conclusión que implementarla con las nuevas versiones de  angular es complicado.

- Solución implementada: Utilizar la librería de componentes de Bootstrap, que en si es igual a Tailwind CSS, cumplen la misma función, pero su integración es más “nativa”.

- Justificación: Debido al tiempo acotado de desarrollo, la implementación de una librería ya conocida por los integrantes del equipo puede ser más rápido su desarrollo.

2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA

Se mantiene el modelo de Cascada por su estructura y claridad, lo cual es adecuado dado que los requerimientos y el alcance están bien definidos.

Progreso por Fase (hasta Semana 7):

- Fase 1: Análisis y Especificación de Requerimientos (Semanas 1-4) Completada

  - Requerimientos funcionales y no funcionales documentados.

  - Validación docente de requerimientos y alcance.

- Fase 2: Diseño del Sistema (Semanas 5-7) Completada

- Diseño de arquitectura general y APIs.

- Diseño detallado de la base de datos (modelo ER y esquemas).

- Diseño de interfaces de usuario (mockups UI/UX).

- Especificación inicial de seguridad y control de acceso.

- Fase 3: Implementación (En preparación - Inicio Semana 8)

- Entorno de desarrollo configurado (repositorios, librerías base, herramientas).

- Base de datos PostgreSQL instalada y scripts DDL iniciales ejecutados.

- Próximos pasos (Semanas 8-14):

- Desarrollo de los módulos backend (API REST) y frontend (Angular).

- Integración de servicios externos (Cloudinary, QR).

- Implementación de dashboards de BI.

3. EVIDENCIAS DE AVANCE

Evidencia 1: Modelo de Base de Datos

- Contenido: Diagrama Entidad-Relación (ER) con tablas y relaciones actualizadas, y scripts SQL para la creación de la base de datos.

- Estándar: Normalización adecuada, nomenclatura consistente y documentación inicial.

- Ubicación:

Evidencia 2: Mockups UI/UX

- Contenido: Conjunto de pantallas de alta fidelidad en Figma que muestran el flujo principal de la aplicación (login, dashboard, gestión de vehículos, mantenimientos, etc.).

- Estándar: Diseño responsivo y centrado en la usabilidad.

- Ubicación:

Evidencia 3: Configuración Inicial de Código

Contenido:

- Backend: Configuración del entorno de desarrollo (Node.js, Express), estructura de proyecto, y módulos iniciales para autenticación básica y definición de rutas.

- Frontend: Configuración del entorno (Angular CLI, Bootstrap), estructura de proyecto, y componentes base para autenticación y navegación principal.

Ubicación:

Evidencia 4: Documentación Técnica (Diseño)

- Contenido: Documentos que describen la arquitectura del sistema, el modelo de datos, la especificación de APIs (inicial) y los estándares de codificación.

- Estándar: Claridad, coherencia, control de versiones.

- Ubicación:

4. CONCLUSIONES INDIVIDUALES

Salvador Bravo

The initial weeks provided a solid foundation in project architecture. Focusing on database design and initial API definitions reinforced my understanding of data integrity and system scalability. Defining the backbone of the application before deep diving into code proved crucial for a structured approach.

Diego De la Sotta

My work on structuring the initial development environment and setting up the core project framework has been valuable. Understanding how to integrate different technologies from the outset is essential for a robust and scalable application. This preparation will streamline the upcoming implementation phase.

Sebastian Mena

The design phase, particularly creating the UI/UX mockups in Figma, was an insightful experience. It highlighted the importance of user-centered design and iterative feedback to ensure an intuitive and functional interface. This process allowed us to visualize and validate the user experience early on.

5. REFLEXIONES

On Methodology

The sequential phases of the Waterfall model ensured a thorough analysis of our requirements and meticulous design planning before proceeding to implementation. This structured approach, while sometimes perceived as overly structured or rigid, delivered clear deliverables at each stage. Its adaptation to allow for initial parallel development in week 7, especially within the defined design, demonstrates a flexible approach to traditional methodologies without compromising their core benefits.

On Technical Challenges

The most significant technical challenge in this phase was optimizing the database schema. Deciding on the right level of normalization and planning for future data growth required careful consideration. Furthermore, envisioning the overall system architecture and defining the API contracts were critical steps that set the stage for a robust and secure application.

On Team Collaboration

Team collaboration was key during the design phase. Working closely on the database model and UI/UX mockups fostered a shared understanding of the project's vision. The decision to initiate parallel development also pushed us to improve our communication and synchronization, preparing us for more intensive work in the upcoming implementation phase.

BIBLIOGRAFÍA

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

OpenWebinars. (2024). Cómo realizar la normalización de bases de datos y por qué. https://openwebinars.net/blog/como-realizar-la-normalizacion-de-bases-de-datos-y-por-que/

Adobe. (2024). Waterfall Methodology. https://business.adobe.com/blog/basics/waterfall