|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? ¿Se cumplieron todas las actividades en los tiempos definidos? Sí, todas las actividades se completaron dentro de los tiempos planificados. El cronograma fue realista y el equipo logró mantener el ritmo sin retrasos significativos. Factores que facilitaron: - Requerimientos claros desde el inicio - Experiencia del equipo en tecnologías utilizadas - Reuniones semanales de sincronización - División clara de responsabilidades - Herramientas de control de versiones bien implementadas Factores que dificultaron: - Optimización de base de datos requirió tiempo extra - Implementación de seguridad más compleja que lo estimado - Coordinación entre desarrollo paralelo requirió comunicación constante - Curva de aprendizaje en tecnologías específicas

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Estrategias implementadas: - Para optimización de BD: Sesiones colaborativas de revisión del modelo ER - Para seguridad: Priorizó como tarea crítica, revisiones de código específicas para componentes de seguridad - Para desarrollo paralelo: Documentación clara de APIs, comunicación inmediata de cambios, reuniones cortas. - Para calidad de código: Linting automatizado (ESLint, Prettier), revisiones de código obligatorias, documentación incremental

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Fortalezas destacables: - Cumplimiento de todos los objetivos específicos - Código limpio y bien documentado - Arquitectura escalable e implementada correctamente - Sistema de seguridad robusto con múltiples capas - Documentación técnica exhaustiva Aspectos para mejorar: - Testing automatizado podría haber sido implementado desde antes - Documentación de decisiones técnicas podría ser más profunda - Mayor énfasis en optimización de rendimiento desde diseño inicial - Más tiempo dedicado a análisis de casos de uso - Mayor comunicación con el equipo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Preguntas para el docente: - ¿El nivel de seguridad implementado se alinea con estándares actuales de industria? - ¿Qué recomendaciones hay para escalabilidad si el sistema crece a miles de usuarios? - ¿Debería implementarse testing automatizado antes de pasar a producción? - Como nos evalúa en el trabajo en equipo y en el cumplimiento de nuestro trabajo Dudas del equipo: - Estrategia de despliegue a ambiente de producción - Actualización y mantenimiento del sistema a largo plazo

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No. La distribución de responsabilidades resultó efectiva: - Salvador: Frontend (Angular), Backend, Base de Datos, Arquitectura - Diego: Diseño, Refactorizaciones - Sebastián: Frontend, Diseño UI/UX, Backend Nuevas actividades identificadas: - Documentación de guías de mantenimiento futuro - Análisis de costos de alojamiento en nube - Plan de escalabilidad para usuarios crecientes

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Colaboración efectiva a pesar de desarrollo paralelo - Complementariedad de competencias aprovechada - Resolución ágil de conflictos Aspectos para mejorar: - Mayor documentación de decisiones en el momento - Reuniones más estructuradas con agendas definidas - Delegación más clara de tareas desde el inicio - Mejor balance entre trabajo individual y colaborativo